ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области

на 2018-2020 годы» за  2018 год.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2018 -2020 гг.» Основные мероприятия: | - | - | 4849,7 | 4849,7 | 1032,8 | 758,9 | 2199 | 2089,6 | Отсутствие потребности |
|  | 1.1 Расчистка, содержание и ремонт дорог | - | - | - | - | 1032,8 | 758,9 | 1533,5 | 1493,0 | Отсутствие потребности |
|  | 1.2 Межевание, кадастровые работы, экспертиза смет, другие работы | - | - | - | - | - | - | 228,8 | 228,6 |  |
|  | 1.3 ГСМ, запасные части на трактор в зимний период и другие работы | - | - | - | - | - | - | 101,2 | 32,5 | Отсутствие потребности |
|  | 1.4. Ремонт дороги в д. Сондолово протяженностью 0,465 км | - | - | 1775,7 | 1775,7 | - | - | 122,8 | 122,8 |  |
|  | 1.5. Ремонт дороги в д. Погорелка протяженностью 0,48 км | - | - | 1276,7 | 1276,7 | - | - | 88,3 | 88,3 |  |
|  | 1.6. Ремонт дороги в д. Ильинское протяженностью 0,528 км | - | - | 1378,7 | 1378,7 | - | - | 95,4 | 95,4 |  |
|  | 1.7. Ремонт дороги в с. Николо-Гора протяженностью 0,08 км | - | - | 418,6 | 418,6 | - | - | 29,0 | 29,0 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность дорог местного значения, подлежащих ежегодному содержанию | км | 37,337 | 37,337 | 40,540 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, по которым проведены работы по межеванию | км | 37 | 39,2 | 41,185 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

(информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования за счет остатка денежных средств на счета на 01.01.2018 года | Постановление № 32П от 19.02.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 18.12.2017 г. № 129 |
| 2 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с выделением ассигнований из областного бюджета на софинансирование на ремонт дорог | Постановление №52 от 03.04.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 18.12.2017 г. № 129 |
| 3 | Уменьшение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с уменьшением областных средств после проведения аукциона | Постановление №130 от 03.08.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 18.12.2017 г. № 129 |
| 4 | Перераспределение средств | Перераспределение средств внутри программы по мероприятиям | Постановление №143 от 18.09.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 18.12.2017 г. № 129 |
| 5 | Перераспределение средств | Перераспределение средств внутри программы по мероприятиям | Постановление №152 от 16.10.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 18.12.2017 г. № 129 |
| 6 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с передачей межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2019 год | Постановление № 161П от 29.10.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 18.12.2017 г. № 129 |

4.  Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения, снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В течение года вносились изменения в муниципальную программу 6 раз.

За  2018 год были проведены следующие работы:

-  отремонтированы автомобильные дороги в  д. Погорелка протяжённостью 0,48км, д. Сондолово протяженностью 0,465 км, д. Ильинское протяженностью 0,528 км, с. Николо-Гора протяженностью 0,08 км;

-  зимнее содержание автомобильных дорог с января по декабрь;

-  летнее содержание дорог, проводилась подсыпка дорог песком;

- составлена локально-сметная документация на ремонт дорог в 2019 году, проверялась сметная документация, проходила экспертиза смет по ценообразованию,  межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги местного значения и земельные участки под ними.

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 255%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 267,7%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ - бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП - бюджет поселений