.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Пречистенского сельского поселения  Ярославской области

"Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы за  2019 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | ВИ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. 3. | Основные мероприятия: Организация уличного освещения, содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения: - Уличное освещение; - Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и др. работы; - Покупка светильников - Содержание мест захоронения: (Приобретение и транспортировка песка на кладбища, ограждение кладбищ. Вывоз мусора с ветхих аварийных деревьев, вырубка кустарников, расчистка дорог от снега в зимний период. Дезинсекция и другие работы Организация и содержание прочих объектов благоустройства: - Уборка мусора в населенных пунктах, вывоз ТБО, снос домов, уничтожение борщевика , другие работы - Капитальный и текущий ремонт колодцев -Налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог, страховки - Приобретение и устройство детских игровых площадок - Прочие мероприятия по благоустройству (ГСМ, приобретение запчастей для трактора, материалов для благоустройства) и др. - Конкурс «Дом образцового состояния» | - - - | - - - | - - - | - - - | 2100,0 127,0 910,1 | 1708,6 126,6 873,8 |  |  | Отсутствие потребности Отсутствие потребности Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3137,1 | 2709,0 | - | - |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое | Планируемое | Фактическое |
| 1. | Количество детских игровых площадок | Шт. | 18 | 19 | 19 |
| 2. | Количество уличных светильников | Шт. | 302 | 309 | 309 |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Шт. | 6 | 7 | 0 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшение ассигнований | Перераспределение денежных средств местного бюджета по другим программам | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 30 от 04.03.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 № 180 |
| 2 | Уменьшение ассигнований | Уменьшение ассигнований в связи с необходимостью финансирования новой муниципальной программы | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 70 от 17.06.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 № 180 |
| 3 | Увеличение ассигнований | Перераспределение среди муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 103 от 29.08.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 № 180 |
| 4 | Увеличение ассигнований | Перераспределение среди муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 110 от 19.09.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 № 180 |
| 5 | Уменьшение ассигнований | Перераспределение среди программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 120 от 03.10.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 № 180 |
| 6 | Уменьшение средств | Уменьшение ассигнований в связи с уменьшением собственных доходов | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 135 от 21.11.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 № 180 |
| 7 | Уменьшение средств | Уменьшение ассигнований в связи с отсутствием потребности | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 162п от 26.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 № 180 |

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы»

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Пречистенского сельского поселения, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пречистенского сельского поселения Ярославской области», утвержденном постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 10.04.2014 года №41.

- Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2019 год)

| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| --- | --- |
| Индекс промежуточной результативности для программы «Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы» | 66,7 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 66,7%, что означает низкорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

- Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2019 год)

| Индекс промежуточной эффективности для программы «Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы» | 77,6 |
| --- | --- |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 77,6%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – низкоэффективная.

3. Итоги реализации муниципальной программы:

В 2019 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов. Основными мероприятиями программы являются:

- организация уличного освещения;

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- организация и содержание прочих объектов благоустройства.

В течение 2019 года в программу вносились изменения  7 раз.

Бюджетные ассигнования   муниципальной программы направлены на  оплату уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплату за благоустройство кладбищ в с. Коза, с. Николо-Гора,  д. Милково и в д. Тутаново. На дезинсекцию кладбищ от клещей. На ремонт колодца на ст. Скалино, ул. Пос. Лесоучастка,  оплату за вывоз ТКО, на  устройство пешеходных дорожек в с. Коза, на  ремонты памятников, уборку несанкционированных свалок, на оплату за благоустройство территорий сельского поселения..

Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Не все запланированные результаты достигнуты.