ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области

на 2019-2021 годы» за  2019 год.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 гг.» Основные мероприятия: | - | - | 4099,2 | 4098,2 | 1122,7 | 823,4 | 2484,8 | 1762,5 | Отсутствие потребности |
|  | 1.1 Расчистка, содержание и ремонт дорог | - | - | 1,0 | - | 1122,7 | 823,4 | 1593,6 | 907,6 | Отсутствие потребности |
|  | 1.2 Межевание, кадастровые работы, экспертиза смет, другие работы | - | - | - | - | - | - | 197,0 | 180,7 |  |
|  | 1.3 ГСМ, запасные части на трактор в зимний период и другие работы | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 29,0 | Отсутствие потребности |
|  | 1.4. Ремонт дороги подъезд к кладбищу в д. Самылово протяженностью 0,47 км | - | - | 807,3 | 807,3 | - | - | 127,1 | 127,1 |  |
|  | 1.5. Ремонт дороги ул. Советская ст. Скалино протяженностью 0,24 км | - | - | 673,8 | 673,8 | - | - | 106,1 | 106,1 |  |
|  | 1.6. Ремонт дороги в д. Качалка протяженностью 0,47 км | - | - | 1308,7 | 1308,7 | - | - | 206,1 | 206,1 |  |
|  | 1.7. Летнее содержание участка дороги ул. Советская ст. Скалино | - | - | 435,6 | 435,6 | - | - | 68,6 | 68,6 |  |
|  | 1.8. Ремонт дороги в д. Савинское протяженностью 0,38 км | - | - | 604,6 | 604,6 | - | - | 95,2 | 95,2 |  |
|  | 1.9. Летнее содержание участка дороги по д. Плишкино протяженностью 0,5 км | - | - | 126,8 | 126,8 |  |  | 19,9 | 19,9 |  |
|  | 1.10. Летнее содержание участка дороги по д. Радково протяженностью 0,5 км | - | - | 141,4 | 141,4 | - | - | 22,2 | 22,2 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность дорог местного значения, подлежащих ежегодному содержанию | км | 37,337 | 37,337 | 37,337 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, по которым проведены работы по межеванию | км | 37 | 39,2 | 39,2 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

(информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования за счет остатка денежных средств на счета на 01.01.2019 года | Постановление № 31 от 04.03.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 г. № 182 |
| 2 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с выделением ассигнований из областного бюджета на ремонт дорог | Постановление №46 от 10.04.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 г. № 182 |
| 3 | Уточнение перечня мероприятий | Уточнение перечня мероприятий МП в связи с образовавшейся экономией после проведения аукциона | Постановление №76 от 03.07.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 г. № 182 |
| 4 | Уточнение перечня мероприятий | Уточнение перечня мероприятий МП в связи с образовавшейся экономией после проведения аукциона | Постановление №85 от 18.07.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 г. № 182 |
| 5 | Уточнение перечня мероприятий | Уточнение перечня мероприятий МП в связи с образовавшейся экономией после проведения аукциона | Постановление №136 от 21.11.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 г. № 182 |
| 6 | Уменьшение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с отсутствием потребности | Постановление №171 от 30.12.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 05.12.2018 г. № 182 |

4.  Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2019 году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения, снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В течение года вносились изменения в муниципальную программу 5 раз.

За  2019 год были проведены следующие работы:

-  отремонтированы автомобильные дороги по ул. Советской на ст. Скалино протяжённостью 0,24 км, подъезд к кладбищу в д. Самылово протяженностью 0,47 км, в д. Савинское протяженностью 0,38 км;

-  зимнее содержание автомобильных дорог с января по декабрь;

-  летнее содержание дорог, проводилась подсыпка дорог песком;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка по ул. Первомайской на ст. Скалино;

- составлена локально-сметная документация на ремонт дорог в 2020 году, проверялась сметная документация, проходила экспертиза смет по ценообразованию,  межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги местного значения и земельные участки под ними.

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 100%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 114,9%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ - бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП - бюджет поселений