.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Пречистенского сельского поселения  Ярославской области

«Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области  на 2019 -2021 годы»

за  2019 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | БП | МБ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение спортивно - массовых мероприятий по видам спорта среди разных слоев населения |  |  |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  |  |
| 1.3. | Устройство универсальной спортивной площадки в с. Николо-Гора |  |  | 1212,6 | 1212,6 | 1326,6 | 1326,6 |  |  |  |
| 1.4. | Технический надзор по строительству универсальной спортивной площадки в с. Николо-Гора |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
| 1.5. | Выполнение проектно-сметной документации, проведение инженерно-геодезических изысканий, оказание услуг по проверке сметной документации на устройство универсальной спортивной площадки для баскетбола в с. Коза |  |  |  |  | 159,0 | 141,4 |  |  | Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 1212,6 | 1212,6 | 1574,6 | 1557,0 | - | - |  |

2. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение ассигнований | Уточнение бюджета сельского поселения в связи с выделением ассигнований из областного бюджета на строительство спортивной площадки | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №29 от 04.03.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |
| 2 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета сельского поселения в связи выделением денежных средств из остатка на счете по состоянию на 01.01.2019 г. на строительство спортивной площадки | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №42 от 02.04.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |
| 3 | Уменьшение средств | Уточнение бюджета в связи с образовавшейся экономией после проведения конкурсных процедур | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №104 от 29.08.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |
| 4 | Увеличение средств | Уточнение бюджета в связи с перераспределением средств по муниципальным программам | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №104 от 29.08.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |
| 5 | Увеличение средств | Уточнение бюджета в связи с перераспределением средств по муниципальным программам | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №107п от 17.09.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |
| 6 | Увеличение средств | Уточнение бюджета в связи с перераспределением средств по муниципальным программам | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №119 от 03.10.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |
| 7 | Увеличение средств | Уточнение бюджета в связи с перераспределением средств по муниципальным программам | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №139 от 21.11.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |
| 8 | Уменьшение средств | Уточнение бюджета в связи с уменьшением ассигнований из областного бюджета | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №172 от 30.12.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 21.12.2018 г. № 202 |

3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019-2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | человек | 320 | 350 | 350 |
| Количество спортивно-массовых мероприятий различного уровня | мероприятие | 15 | 20 | 20 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 28 | 30 | 30 |

- Стратегическая результативность муниципальной программы (за 2019 год)

| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| --- | --- |
| Индекс результативности для муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2019 - 2021 годы» | 100,0 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 100,0 %, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы (за 2019 год)

| Индекс промежуточной эффективности для муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2018 -2020 годы» | 101,0 |
| --- | --- |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 101,0%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

В 2019 году реализация муниципальной программы была направлена на создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Пречистенского сельского поселения, проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, поощрение лучших спортсменов поселения. В течение 2019 года в программу 8 раз вносились изменения.

В 2019 году в ходе реализации данной программы было организовано участие в шахматно-шашечных турнирах, в турнирах по настольному  теннису, в спортивных марафонах, поощрялись лучшие спортсмены сельского поселения,  принимавшие участие в этих соревнованиях,  приобретен стол для настольного тенниса в с. Коза.   В рамках программы была построена универсальная спортивная площадка в с. Николо-Гора, а так же велась разработка проекто-сметной документации для строительства универсальных спортивных площадок в с. Коза и на ст. Скалино.