.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Пречистенского сельского поселения  Ярославской области

"Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы за  2020 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | ВИ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. 3. | Основные мероприятия: Организация уличного освещения, содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения: - Уличное освещение; - Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и др. работы; - Содержание мест захоронения: (Приобретение и транспортировка песка на кладбища, ограждение кладбищ. Вывоз мусора с ветхих аварийных деревьев, вырубка кустарников, расчистка дорог от снега в зимний период. Дезинсекция и другие работы Организация и содержание прочих объектов благоустройства: - Уборка мусора в населенных пунктах, вывоз ТБО, снос домов, уничтожение борщевика , другие работы - Капитальный и текущий ремонт колодцев -Налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог, страховки - Приобретение и устройство детских игровых площадок - Прочие мероприятия по благоустройству (ГСМ, приобретение запчастей для трактора, материалов для благоустройства) и др. - Конкурс «Дом образцового состояния» | - - - | - - - | - - - | - - - | 2056,0 154,0 1465,1 | 1800,0 153,2 1448,6 |  |  | Отсутствие потребности Отсутствие потребности Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 3675,1 | 3401,8 | - | - |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое | Планируемое | Фактическое |
| 1. | Количество детских игровых площадок | Шт. | 18 | 19 | 18 |
| 2. | Количество уличных светильников | Шт. | 302 | 312 | 302 |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Шт. | 6 | 8 | 0 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшение ассигнований | Перераспределение денежных средств местного бюджета по другим программам | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 30 от 19.02.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 2 | Увеличение ассигнований | Увеличение ассигнований в связи с включением в программу нового мероприятия (устройство универсальной спортивной площадки) | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 35 от 06.03.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 3 | Уменьшение ассигнований | Перераспределение среди муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 46 от 20.03.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 4 | Увеличение ассигнований | Увеличение ассигнований в связи с поступлением средств из областного бюджета | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 53 от 08.04.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 5 | Уменьшение ассигнований | Уменьшение ассигнований в связи с уменьшением средств областного бюджета | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 61п от 27.04.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 6 | Уменьшение средств | Перераспределение среди муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 90 от 15.06.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 7 | Увеличение ассигнований | Увеличение ассигнований в связи с поступлением средств из областного бюджета | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №117 от 10.08.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 8 | Уменьшение средств | Перераспределение среди муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 131 от 03.09.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 9 | Увеличение ассигнований | Перераспределение среди муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 143п от 05.10.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 10 | Уменьшение средств | Перераспределение среди муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 167 от 26.11.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 11 | Уменьшение ассигнований | Уменьшение ассигнований из областного бюджета и местного бюджетов в связи с расторжением контракта на устройство спортивной площадки | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 183 от 17.12.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |
| 12 | Уменьшение средств | Уменьшение ассигнований в связи с отсутствием потребности | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области № 207 от 30.12.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. №165 |

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы»

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Пречистенского сельского поселения, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пречистенского сельского поселения Ярославской области», утвержденном постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 10.04.2014 года №41.

- Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2020 год)

| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| --- | --- |
| Индекс промежуточной результативности для программы «Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы» | 69,6 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 69,6%, что означает низкорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

- Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2020 год)

| Индекс промежуточной эффективности для программы «Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы» | 74,8 |
| --- | --- |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 74,8%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – низкоэффективная.

5. Итоги реализации муниципальной программы:

В 2020 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов. Основными мероприятиями программы являются:

- организация уличного освещения;

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- организация и содержание прочих объектов благоустройства.

В течение 2020 года в программу вносились изменения  11 раз.

Бюджетные ассигнования   муниципальной программы направлены на  оплату уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплату за благоустройство кладбищ в д. Ильинское, д. Тутаново, с. Николо-Гора. На дезинсекцию кладбищ от клещей. На ремонт колодцев на ст. Скалино ул. Пос. Лесоучастка, д. Радикино, д. Пустынь, д. Княщина, устройство контейнерных площадок для ТКО в с. Николо-Гора, д. Голосово, д. Ильинское, д. Пустынь, с. Коза на  текущий ремонт детских игровых площадок, на приобретение бензотриммера, устройство туалета, уборку несанкционированных свалок, на оплату за благоустройство территорий сельского поселения.

Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Не все запланированные результаты достигнуты.