ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области

на 2020-2022 годы» за  2020 год.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 гг.» Основные мероприятия: | - | - | 2151,5 | 2146,4 | 1018,5 | 569,0 | 2382,0 | 2251,6 | Отсутствие потребности |
|  | 1.1 Расчистка, содержание и ремонт дорог | - | - | 2151,4 | 2146,4 | 1018,5 | 569,0 | 2251,0 | 2132,0 | Отсутствие потребности |
|  | 1.2 Межевание, кадастровые работы, экспертиза смет, другие работы | - | - | - | - | - | - | 105,0 | 105,0 |  |
|  | 1.3 ГСМ, запасные части на трактор в зимний период и другие работы | - | - | - | - | - | - | 26,0 | 14,6 | Отсутствие потребности |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность дорог местного значения, подлежащих ежегодному содержанию | км | 40,540 | 41,0 | 42,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, по которым проведены работы по межеванию | км | 37,2 | 39,0 | 39,0 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

(информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением плана по доходам от акцизов | Постановление № 31 от 19.02.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. № 169 |
| 2 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования за счет остатка денежных средств на счета на 01.01.2020 года | Постановление №42 от 17.03.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. № 169 |
| 3 | Уточнение перечня мероприятий | Уточнение бюджета в связи с заключенным соглашением о передаче полномочий по зимнему содержанию дорог районного значения | Постановление №168 от 26.11. 2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. № 169 |
| 6 | Уменьшение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с отсутствием потребности | Постановление №206 от 30.12.2020 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2019 г. № 169 |

4.  Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2020 году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения, снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В течение года вносились изменения в муниципальную программу 4 раза.

За  2020 год были проведены следующие работы:

-  отремонтированы участки дорог в д. Шильпухово протяжённостью 0,31 км, д. Горка протяженностью 0,27 км;

-  зимнее содержание автомобильных дорог с января по декабрь;

-  летнее содержание дорог, проводилась подсыпка дорог песком;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка по ул. Первомайской на ст. Скалино;

- составлена локально-сметная документация на ремонт дорог в 2021 году, проверялась сметная документация, проходила экспертиза смет по ценообразованию,  межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги местного значения и земельные участки под ними.

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 100,0%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 112,4%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ - бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП - бюджет поселений