.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы

за  2022 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | БП | МБ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. 3. 4. | Основные мероприятия: Организация уличного освещения, содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения: - Уличное освещение; - Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и др. работы; - Содержание мест захоронения: (Приобретение и транспортировка песка на кладбища, ограждение кладбищ. Вывоз мусора с ветхих аварийных деревьев, вырубка кустарников, расчистка дорог от снега в зимний период. Дезинсекция и другие работы Организация и содержание прочих объектов благоустройства: - Уборка мусора в населенных пунктах, вывоз ТБО, снос домов, уничтожение борщевика, капитальный и текущий ремонт колодцев, налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог, страховки - Приобретение и устройство детских игровых площадок - Прочие мероприятия по благоустройству (ГСМ, приобретение запчастей для трактора, материалов для благоустройства) и др. - Конкурс «Дом образцового состояния» Устройство контейнерных площадок | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | 2470,5 80,7 692,2 10 88,8 15,7 1125,7 | 1759,0 80,6 685,4 10 68,6 15,7 1125,7 | 949 - | 949 - | Отсутствие потребности Отсутствие потребности Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4483,6 | 3745 | 949 | 949 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое | Планируемое | Фактическое |
| 1. | Количество детских игровых площадок | Шт. | 18 | 19 | 19 |
| 2. | Количество уличных светильников | Шт. | 304 | 310 | 310 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение ассигнований | Уточнение бюджета в связи с увеличением ассигнований местного бюджета на устройство площадок под ТКО | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области № 55 от 29.04.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. №145 |
| 2 | Уменьшение ассигнований | Уточнение местного бюджета в связи с уменьшением ассигнований необходимых для финансирования других муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области № 98 от 12.08.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. №145 |
| 3 | Уменьшение ассигнований | Уточнение местного бюджета в связи с уменьшением ассигнований необходимых для финансирования других муниципальных программ | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области № 115 от 22.09.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. №145 |
| 4 | Увеличение ассигнований | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования муниципальной программы | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области № 130 от 18.10.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. №145 |
| 5 | Уменьшение ассигнований | Уточнение местного бюджета в связи с уменьшением ассигнований | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области № 173 от 16.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. №145 |
| 6 | Уменьшение ассигнований | Уменьшение ассигнований в связи с отсутствием потребности | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области № 201 от 30.12.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. №145 |

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2022-2024 годы»

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Пречистенского сельского поселения, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пречистенского сельского поселения Ярославской области», утвержденном постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 10.04.2014 года №41.

Расчет индекса  стратегической результативности муниципальной программы согласно утвержденной методике:

Индексы стратегической результативности для каждого целевого показателя, направленных на увеличение рассчитывается по формуле:

где:

- базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- R1 = (19-18)/(19-18)*100% = 100%;

- R2 = (310-304)/(310-304)*100% = 100%;

Далее рассчитываем индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+100) /2 = 100,0%.

Согласно критериям оценки, муниципальная программа по индексу стратегической результативности является высокорезультативной,

Rст ≥ 95%.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Расчет индекса эффективности муниципальной программы:

Е исп = 100,0/(4694/5432,6) = 116,3%

### Согласно критериям оценки эффективности, муниципальная программа по индексу эффективности является высокоэффективной,

### Е исп  ≥ 100%.

Используемые сокращения:

ОИ - ответственный исполнитель

ФБ - федеральный бюджет

ОБ - областной бюджет

МБ - бюджет муниципального района

БП - бюджет поселений

5. Итоги реализации муниципальной программы:

В 2022 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов. Основными мероприятиями программы являются:

- организация уличного освещения;

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- организация и содержание прочих объектов благоустройства;

- устройство контейнерных площадок под ТКО;

- организация водоснабжения населению.

В течение 2022 года в программу вносились изменения  6 раз.

Бюджетные ассигнования   муниципальной программы направлены на  оплату уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплату за благоустройство кладбищ в  д. Тутаново д. Милково, с. Николо-Гора. На дезинсекцию кладбищ от клещей. На капитальный ремонт колодцев в д. Тимонино, д. Митино, д. Аристово, д. Легково, д. Высоково, на устройство площадок по ТКО,  на уборку несанкционированных свалок, на оплату за благоустройство территорий сельского поселения, на приобретение скамей парковых в количестве 5 штук.

Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

Руководитель финансовой группы                                                                     Г.Г. Соловьева