ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области»  на 2022-2024 годы

за  2022 год.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы Основные мероприятия: | - | - | 3570,6 | 3568,6 | 1121,3 | 1121,3 | 6975,8 | 6687,1 | Отсутствие потребности |
|  | 1.1 Расчистка, содержание и ремонт дорог | - | - | 2248 | 2246 | 1121,3 | 1121,3 | 6494,5 | 6251,7 | Отсутствие потребности |
|  | 1.2 Межевание, кадастровые работы, экспертиза смет, другие работы | - | - | - | - | - | - | 159,3 | 159,2 |  |
|  | 1.3 ГСМ, запасные части на трактор в зимний период и другие работы | - | - | - | - | - | - | 80,0 | 34,2 | Отсутствие потребности |
|  | 1.4 Капитальный ремонт участка дороги ст. Скалино, ул. Советская (подъездной путь к МОУ Скалинская ОШ) | - | - | 1322,6 | 1322,6 | - | - | 242 | 242 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Протяженность дорог местного значения, подлежащих ежегодному содержанию | км | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, по которым проведены работы по межеванию | км | 37,2 | 39,0 | 39,0 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

(информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования за счет остатка денежных средств на счете на 01.01.2022 года | Постановление № 18 от 03.03.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. № 143 |
| 2 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования за счет остатка денежных средств на счете на 01.01.2022 года | Постановление № 64 от 18.05.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. № 143 |
| 3 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования за счет остатка денежных средств на счете на 01.01.2022 года | Постановление № 99 от 12.08.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. № 143 |
| 4 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением финансирования за счет остатка денежных средств на счете на 01.01.2022 года | Постановление № 114 от 22.09.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. № 143 |
| 5 | Увеличение финансирования | Уточнение бюджета в связи с поступлением ассигнований из областного бюджета | Постановление № 175 от 16.12.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. № 143 |
| 6 | Уменьшение средств | Уточнение бюджета в связи с отсутствием необходимости расходования бюджетных средств | Постановление № 200 от 30.12.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 06.12.2021 г. № 143 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде были выполнены все запланированные мероприятия. Объем финансирования муниципальной программы осуществлен в полной мере.

#### Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселения

ФБ - федеральный бюджет

Расчет индекса  стратегической результативности муниципальной программы согласно утвержденной методике:

Индексы стратегической результативности для каждого целевого показателя, направленных на увеличение рассчитывается по формуле:

где:

- базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- R1 = (42–40,0)/(41-40,0)*100% = 200%

- R2 = (39-37,2)/(39-37,2)*100% = 100%

Далее рассчитываем индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = 300/2 = 150%

Согласно критериям оценки, муниципальная программа по индексу стратегической результативности является высокоэффективной, Rст ≥ 95%

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Расчет индекса эффективности муниципальной программы:

Е исп = 150/(11377,0/11667,7) = 154,6%

### Согласно критериям оценки эффективности, муниципальная программа по индексу эффективности является высокоэффективной, Е исп ≥ 100%

5.  Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2022 году мероприятия муниципальной программы были направлены на увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения, снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В течение года вносились изменения в муниципальную программу 6 раз.

За  2022 год были проведены следующие работы:

-  отремонтирован участок дороги в д. Завражье протяжённостью 0,57 км;

- проведен капитальный ремонт участка дороги ст. Скалино, ул. Советская (подъездной путь к МОУ Скалинская ОШ);

-  зимнее содержание автомобильных дорог с января по декабрь;

-  летнее содержание дорог, проводилась подсыпка дорог песком;

- составлена локально-сметная документация на ремонт дорог в 2023 году, проверялась сметная документация, проходила экспертиза смет по ценообразованию,  межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автодороги местного значения и земельные участки под ними.

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 150%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 154,6%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ - бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП - бюджет поселений

Руководитель финансовой группы                                                      Г.Г. Соловьева