Утвержден

постановлением

администрации Пречистенского сельского поселения

Ярославской области

от 10  .04.2014 № 41

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. Общие положения

1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пречистенского сельского поселения Ярославской области (далее – Порядок) определяет  правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пречистенского сельского поселения Ярославской области.

2. Действие Порядка распространяется на муниципальные программы в части, не противоречащей требованиям федеральных нормативных правовых актов.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

3.1. Муниципальная программа Пречистенского сельского поселения Ярославской области  (далее – МП или  муниципальная программа) – увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Ярославской области. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, реализуемые в соответствующей сфере деятельности,   а также отдельные основные мероприятия.

3.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – часть муниципальной программы, направленная на реализацию муниципальной программы, обеспечивающая достижение целей муниципальной программы и решение конкретной задачи (задач) муниципальной программы.

3.3. Целевой показатель -  измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели. Показатель имеет базовое, плановое, фактическое и предельное (при условии наличия данного показателя в стратегических документах) значения.

3.4. Задача - это средство достижения целей муниципальной программы/подпрограммы. Задачи представляют собой мероприятия верхнего уровня. Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их совокупность позволяла достичь целей наиболее оптимальным способом.

3.5. Мероприятие - работа, выполняемая в рамках реализации задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя. Мероприятия должны обеспечивать достижение задачи.

3.6. Основное мероприятие муниципальной программы - укрупненное значимое мероприятие, выполняемое ОМС, не входящее в состав подпрограмм (далее - основное мероприятие).

3.7. Ответственный исполнитель - ОМС  отвечающий за разработку и реализацию муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия.

В случае, когда в муниципальной программе участвует несколько ответственных исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию работы по разработке и реализации муниципальной программы, а также контроль за ходом ее реализации.

3.8. Куратор муниципальной программы/подпрограммы - заместитель главы администрации сельского поселения, отвечающий за реализацию муниципальной программы/подпрограммы.

3.9. Исполнитель подпрограммы (исполнитель мероприятия подпрограммы) - ОМС, отвечающие за реализацию отдельного мероприятия подпрограммы в срок и в соответствии с требованиями подпрограммы.

4. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений федеральных законов, регионального законодательства, Концепции социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года с учетом приоритетов социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Ярославской области.

5. Решение о разработке муниципальной программы принимается главой Пречистенского сельского поселения Ярославской области в форме принятия соответствующего распоряжения.

6. Муниципальная программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленных в ней целей, но на срок не менее одного года, и утверждается постановлением администрации Пречистенского сельского поселения..

Раздел II. Требования к содержанию муниципальной программы

Глава 1. Состав и структура муниципальной программы

1. Муниципальная программа должна содержать:

1) паспорт;

2) текстовую часть;

3) подпрограммы;

4) приложения.

2. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме № 1 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Текстовая часть муниципальной программы содержит информацию по следующим разделам:

1) общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Данный раздел должен содержать общую характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм), перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм), основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

2) приоритеты политики администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Приоритеты и цели деятельности администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области в соответствующей сфере социально-экономического развития должны соответствовать приоритетам государственной политики, которые определены федеральными нормативно-правовыми актами и (или) нормативно-правовыми актами в сфере стратегического управления социально-экономического развития Ярославской области.

Данный раздел должен содержать перечень приоритетов государственной политики, политики администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм), информацию о стратегических документах, законах, указах Президента Российской Федерации и иных нормативно правовых актах Российской Федерации, Ярославской области и Пречистенского сельского поселения Ярославской области, действующих в сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм), с указанием реквизитов документов.

3) цели,  задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм) и сроки ее реализации.

Данный раздел должен содержать информацию о целях, задачах муниципальной программы, об оценке перспектив развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм) и сроках ее реализации.

Цели должны обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (возможность проверки достижения цели в количественном выражении либо однозначной оценки качественного достижения цели (выполнена или не выполнена);

- достижимость (цели должны быть достижимы за период реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Сформулированные задачи муниципальной программы (подпрограмм) должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Информация о сроках реализации муниципальной программы приводится в целом и по этапам ее реализации (при выделении этапов реализации муниципальной программы). В случае, если выделяются этапы реализации муниципальной программы, их сроки и продолжительность определяются на основе последовательности решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

4) обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

Данный раздел должен содержать краткое описание работ (услуг), планируемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы, приводится по форме № 3 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае если в муниципальную программу включаются мероприятия, предусматривающие бюджетные ассигнования на строительство и/или реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности, муниципальная программа должна содержать отдельные положения, разработанные по форме № 5 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5) целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов ее реализации.

В раздел, помимо непосредственно целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их индикаторов, включается обоснование индикаторов муниципальной программы (подпрограмм).

К используемым целевым показателям муниципальной программы (подпрограмм) и их индикаторам предъявляются следующие требования:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели(ей) или решении задачи(ч);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, поэтому следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, входящих в муниципальную программу, а также с показателями, используемыми в международной практике);

- целевые показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные характеристики;

- целевые показатели подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы;

- целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны приводиться по муниципальной программе в целом и каждой ее подпрограмме.

Для целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Для более полного отражения динамики развития соответствующей сферы деятельности в результате реализации муниципальной программы (подпрограмм), помимо целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), в разделе приводятся значения показателей, характеризующих состояние соответствующей сферы деятельности за последний отчетный период, предшествующий периоду реализации муниципальной программы (подпрограмм) – базовое значение целевых показателей (индикаторов).

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется значением индикаторов целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) на конец периода ее реализации.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) приводятся по форме № 4 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6) финансовое обеспечение муниципальной программы.

В данном разделе приводится информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приводятся по форме № 6 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

7)  система управления и контроля за реализацией муниципальной программы.

Данный раздел  содержит:

-  описание мер правового регулирования в рамках муниципальной программы;

- в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов – обоснование необходимости их применения для достижения цели(ей) и (или) конечных результатов муниципальной программы;

- описание системы управления муниципальной программой, в том числе механизм взаимодействия ответственных исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- порядок контроля реализации муниципальной программы.

Помимо информации, указанной в пункте 3 раздела II настоящего Порядка, текстовая часть муниципальной программы может содержать иные (дополнительные) сведения, которые определяются ответственным исполнителем программы.

Глава 2. Состав и структура подпрограммы муниципальной программы

1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

2. Подпрограмма муниципальной программы должна содержать:

1) паспорт подпрограммы, заполняемый в виде приложения к муниципальной программе по форме № 2 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3. Требования к формированию задач и мероприятий подпрограммы, установлению показателей и конечных результатов реализации подпрограммы, объемам и источникам финансирования подпрограммы и срокам ее реализации  аналогичны требованиям, предъявляемым настоящим Порядком к муниципальной программе.

4. Информация о планируемых к реализации мероприятиях с указанием целей и задач подпрограммы, с объемами финансовых затрат (по годам реализации, главным распорядителям средств, участникам), с указанием конечных результатов ее реализации, а также информация по показателям (индикаторам) с привязкой к целям и задачам подпрограммы приводится в виде приложений к муниципальной программе (в разрезе всех подпрограмм) по формам № 2-5 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Глава 3. Приложения к муниципальной программе

Приложениями к муниципальной программе являются:

1) перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы, по форме № 3 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограмм) по форме № 4 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу (на каждый год реализации муниципальной программы), в случае, если таковые присутствуют в муниципальной программе, по форме № 5 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

Раздел III.  Порядок  разработки муниципальной программы

1. Процесс разработки муниципальной программы состоит из процедур разработки, согласования проекта муниципальной программы и утверждения муниципальной программы.

2. Разработка муниципальной программы ведется ответственным исполнителем в соответствии с настоящим Порядком.

3. Одни и те же подпрограммы, основные мероприятия не могут входить одновременно в две и более муниципальные программы.

4. Проект муниципальной программы подлежит оценке и обязательному согласованию с финансовой группой администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области (далее- финансовая группа).

Проект муниципальной программы, предлагаемый к реализации начиная с очередного финансового года, согласованный куратором, ответственным исполнителем муниципальной программы, ответственными исполнителями подпрограмм , с приложением к нему замечаний соисполнителей (при их наличии) одновременно направляется в финансовую группу   до 01 сентября текущего года.

5. Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

а) соблюдение требований к содержанию муниципальной программы;

б) соответствие целей и задач муниципальной программы Концепции социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года, приоритетам социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Ярославской области;

в) соответствие мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам;

г) наличие показателей эффективности реализации муниципальной программы и соответствие их заявленным целям и задачам.

6. Финансовая группа  оценивает проект муниципальной программы на предмет обоснованности планируемого объема расходов и соответствия распределения объемов финансирования по годам проекту расходов отрасли на очередной финансовый год и плановый период.

7. Оценка проекта муниципальной программы и подготовка заключений по нему осуществляется финансовой группой   в срок не более 10 рабочих дней с даты предоставления,  ответственным исполнителем муниципальной программы проекта муниципальной программы в финансовую группу..

8. С учетом заключений  ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с ответственными исполнителями подпрограмм осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

9. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года подлежит утверждению в срок не позднее 15 октября текущего года.

10. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений организует размещение текста программы, а также отчетов о ее реализации на официальном сайте администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел IV. Реализация и контроль реализации муниципальной программы

1. Процесс реализации муниципальной программы состоит из процедур реализации подпрограмм и основных мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в муниципальную программу.

2. Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограмм и основных мероприятий, вошедших в состав муниципальной программы, и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм и основных мероприятий.

3. Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

4. Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы  на основании отчетов о реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в нее.

5. Отчеты о реализации муниципальной программы по форме № 7 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в электронном виде  в финансовую группу администрации  2 раза в год: не позднее 20 июля текущего года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

6. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка результативности и эффективности ее реализации на основании методики согласно приложению № 2  к настоящему Порядку.

7. Сводная информация о реализации  и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее – сводная информация) представляется главе Пречистенского сельского поселения  ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Сводная информация содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств Пречистенского сельского поселения Ярославской области , связанных с реализацией муниципальной программы;

г) оценку деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы) в части, касающейся реализации муниципальной программы;

д) при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

8. Сводная информация подлежит размещению на официальном сайте администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 мая года, следующего за отчетным.

9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Пречистенского сельского поселения вправе принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, о досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

10. Процесс внесения изменений в муниципальную программу состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в муниципальную программу, согласования проекта внесения изменений в муниципальную программу, утверждения внесения изменений в муниципальную программу.

11. Внесение изменений в муниципальную программу может быть инициировано куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы, ответственными исполнителями подпрограмм, основных мероприятий,  в том числе по результатам контроля реализации муниципальной программы.

12. Одновременно с внесением изменений в муниципальную программу инициируется внесение соответствующих изменений  в подпрограммы, входящие в состав этой муниципальной программы.

13. Процедуры согласования проекта внесения изменений в муниципальную программу проводятся в соответствии с требованиями раздела III настоящего Порядка.

14. Проект постановления администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области  о внесении изменений в действующую муниципальную программу в части реализации муниципальной программы в плановом периоде, согласованный куратором, ответственным исполнителем муниципальной программы, ответственными исполнителями подпрограмм  одновременно направляется Главе Пречистенского сельского поселения  до 15 сентября текущего года.

Указанные изменения подлежат утверждению в срок не позднее 15 октября текущего года.

15. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в муниципальную программу является ответственный исполнитель муниципальной программы.

16. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете (о внесении изменений в бюджет Пречистенского сельского поселения Ярославской области) не позднее двух месяцев со дня вступления данного решения в силу.

Раздел V. Порядок ведения реестра муниципальных программ

1.Администрацией Пречистенского сельского поселения   ежегодно, до 01 марта, формирует реестр муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий на очередной финансовый год по форме № 8 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Реестр муниципальных программ  актуализируется администрацией Пречистенского сельского поселения  по мере утверждения соответствующих нормативных правовых актов об утверждении и завершении муниципальных  программ,  внесении изменений в них и размещается на официальном сайте администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Раздел VI. Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственного исполнителя подпрограммы и соисполнителя при разработке и реализации муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей информацию, необходимую для проведения подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, направляет Главе администрации  отчеты о ходе реализации муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

2. Ответственный исполнитель подпрограммы:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями;

2) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями подпрограммы, в которую вносятся изменения;

3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации4

4) представляет ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) направляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о холе реализации подпрограммы.

Приложение № 1 к Порядку

Форма № 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Пречистенского сельского поселения Ярославской области

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | наименование ОМС, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Куратор муниципальной программы | должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель(и) муниципальной программы |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Наименование ресурсов | итого | в т.ч. по годам реализации |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: |  |  |  |  |
|  | средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы |
| Наименование подпрограммы или основного мероприятия | ответственный исполнитель подпрограммы или основного мероприятия – наименование ОМС, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникционной сети «Интернет» |  |

Используемые сокращения

ОМС – орган местного самоуправления

Форма № 2

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Пречистенского сельского поселения Ярославской области

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | наименование ОМС, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель (цели) подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Сроки, этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (1) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы (2) |  |

1) Указывается информация об общем объеме финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации.

2) Приводятся целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, характеризующие изменение состояния реализации подпрограммы за весь период реализации (на конец периода ее реализации), в количественном выражении.

Используемые сокращения

ОМС – орган местного самоуправления

Форма № 3

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

___________________________________________________________________________________

(указать наименование)

| № п/п | МП/подпрограмма/ основное мероприятие/ ВЦП | Цель, задачи подпрограммы (1) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год реализации | второй год реализайии | третий год реализации | итого за весь период реализации |
|  | Муниципальная программа «_____» | Х |  | итого по МП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «___________» |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «__________» |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 «_________» |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие муниципальной программы (2) | Х |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |

1) В графе «Цель, задачи подпрограммы» в строке «Подпрограмма» указывается только цель подпрограммы.

2) По строке «Основное мероприятие муниципальной программы» указывается укрупненное значимое мероприятие,  не входящее в состав подпрограмм.

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

ВЦП – ведомственная целевая программа

МБ – бюджет муниципального района

МП – муниципальная программа

ОБ – областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

Форма № 4

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое 20__год | 20__год плановое | 20__год плановое | ……… плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма муниципальной программы «_____________» |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы |
| Показатель |  |  |  |  |  |

Форма № 5

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

_______________________________________________ на ______ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

(указать наименование)

| Наименование подпрограммы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | Сроки строительства | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Планируемые объемы средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата утверждения | планируемый период разработки | начало | ввод в эксплуатацию |  | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВИ |
| Подпрограмма 1 «________» |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n «___________» |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

Форма № 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пречистенского сельского поселения Ярославской области

____________________________________________

(указать наименование)

| Источник финансирования | Всего <1> | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | … год | … год | … год | … год | … год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование подпрограммы ….. |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |
| …………………… |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия……….. |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |
| …………….. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенные средства |  | х | х | х | х | х |

……………………………………………….

<1> Графа указывается при наличии более одного источника финансирования

<2>  Строка указывается при условии выделения средств из данного источника

Форма № 7

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Пречистенского сельского поселения Ярославской области

____________________________________________ за ________________

(наименование муниципальной программы, ОИ)      (полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <HYPERLINK "file:///C:/Users/я/Documents/Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf"*HYPERLINK "file:///C:/Users/я/Documents/Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf"> | ОБ <*> | МБ | ВИ <HYPERLINK "file:///C:/Users/я/Documents/Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf"*HYPERLINK "file:///C:/Users/я/Documents/Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf"> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа ....... |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| .............. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| Подпрограмма ....... |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ............... |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |
| Показатель |  |  |  |  |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет сельского поселения

ФБ - федеральный бюджет

Форма № 8

РЕЕСТР

муниципальных программ, утвержденных

в установленном порядке в Пречистенском сельском поселении Ярославской области

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Куратор муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы/подпрограммы основного мероприятия | Сроки реализации муниципальной программы/подпрограммы/ | Реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | об утверждении муниципальной программы/ | о внесении изменения (изменений) в муниципальную программу/ | о досрочном закрытии муниципальной программы/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 2

к Порядку

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы Пречистенского сельского поселения Ярославской области

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Пречистенского сельского поселения Ярославской области  (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую  результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса  стратегической результативности муниципальной программы :

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

- базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокорезультативная |
|  | среднерезультативная |
|  | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокоэффективная |
|  | среднеэффективная |
|  | низкоэффективная |